湖北省水利水电工程

施工监理招标文件示范文本

（2015年电子化第二版）

湖北省公共资源交易监督管理局

湖   北   省   水   利   厅

二〇一五年九月

湖北省水利水电工程

施工监理招标文件示范文本

（2015年电子化第二版）

编制组名单

编制领导小组成员：

丁贵桥   赵康林   赵金河   刘顶芳   陈冬桥   钟  鸣

周显发   黄仲坚

编制人员：

王雪飞   黄  敏

审核人员（以姓氏笔画为序）：

刘  玮   刘孟军   孙敬学   张  新   张维齐   李卜清

李天凤   杨何畏   肖  晗   陈建新   季庆辉   姚  佩

姜  维   董  侃

使用说明

一、《湖北省水利水电工程施工监理招标文件示范文本》（以下简称《省水利监理招标文件示范文本》）是在2007版《水利工程施工监理招标文件示范文本》基础上，结合《电子招标投标办法》、2009版《水利水电工程标准施工招标文件》、《湖北省重点水利工程建设项目监理招标投标评分标准》（2015年修订）和湖北省公共资源电子交易平台建设等招标工作实际编制而成，适用于通过招标选择水利水电工程施工监理承担单位的水利工程建设项目。

二、《省水利监理招标文件示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《省水利监理招标文件示范文本》第一章的格式发布招标公告后，将实际发布的招标公告编入招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、第二章投标人须知正文应全文引用。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知正文”中未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，如果填写内容与正文对应内容有不一致的地方，以“投标人须知前附表”的内容为准。

五、第三章“评标办法”规定为综合评估法。“评标办法正文”应全文引用。“评标办法前附表”中各评审因素和评审标准外，均按照《《湖北省重点水利工程建设项目监理招标投标评分标准》（2015年修订）规定进行确定，招标人在使用时不应擅自改变。

第三章“评标办法” 前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款，没有明列的因素和标准不得作为评标的依据。

六、第四章“合同文件”中通用合同条款应全文引用。专用合同条款系可通用合同条款进行补充、细化，除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

七、第五章“监理规范”由招标人根据行业规范、招标项目具体特点和实际需要编制。第六章“技术文件” 由招标人根据项目实际提供。

八、第七章“投标文件格式”供招标人参考使用。

九、《省水利监理招标文件示范文本》主要适用于省级电子交易平台，湖北省市（州）、县（市）电子交易平台可参照使用。

十、《省水利监理招标文件示范文本》为2015年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《省水利监理招标文件示范文本》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。

联系电话：（027）86629972

（项目名称）      施工监理

招 标 文 件

招标编号:

招标人/招标代理机构：               (盖章)

年      月      日

目   录

第一章 招标公告	1

1.招标条件	1

2.项目概况与监理招标的范围	1

3.投标人资格要求	1

4.招标文件的获取	1

5.投标文件的递交	2

6.发布公告的媒介	2

7.联系方式	2

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

投标人须知正文	8

1. 总则	8

1.1项目概况	8

1.2 资金来源和落实情况	8

1.3招标范围和监理服务期	8

1.4投标人资格要求	8

1.5 费用承担	9

1.6 保密	9

1.7 语言文字	9

1.8 计量单位	10

1.9 踏勘现场	10

1.10 投标预备会	10

1.11分包	10

2. 招标文件	10

2.1 招标文件的组成	10

2.2 招标文件的澄清	11

2.3 招标文件的修改	11

2.4 招标文件的异议	11

3. 投标文件	11

3.1 投标文件的组成	11

3.2 投标报价	12

3.3 投标有效期	12

3.4 投标保证金	12

3.5 资格审查资料	13

3.6 投标文件的编制	13

4．投标	14

4.1 投标文件的密封和标识	14

4.2投标文件的递交	14

4.3 投标文件的修改与撤回	15

5. 开标	15

5.1 开标时间和地点	15

5.2 开标程序	16

5.3 电子开标的应急措施	16

5.4 开标异议	17

6. 评标	17

6.1 评标委员会	17

6.2 评标原则	18

6.3 评标	18

7. 合同授予	18

7.1定标方式	18

7.2评标结果公示	19

7.3 履约能力的审查（如有）	19

7.4 中标通知	19

7.5 履约担保	19

7.6 签订合同	19

8. 重新招标、不再招标和终止招标	20

8.1 重新招标	20

8.2 不再招标	20

8.3 终止招标	20

9. 纪律和监督	20

9.1 对招标人的纪律要求	20

9.2 对投标人的纪律要求	20

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	22

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	22

9.5 投诉	22

10.需要补充的其他内容	22

10.1 同等级同类工程	22

10.2 最高投标限价	22

10.3 中标人的投标文件	22

10.4 需要补充的其他内容	23

附表：投标人资质条件、能力和信誉	24

附件一：招标文件澄清申请函	26

附件二：招标文件澄清通知	27

附件三：招标文件修改通知	28

附件四：投标文件递交签收凭证	29

附件五：开标记录表	30

附件六：投标文件澄清通知	31

附件七：投标文件澄清函	32

附件八：中标通知书	33

附件九：中标结果通知书（格式）	34

附件十：异议函	35

附件十一：异议答复函	36

第三章 评标办法	37

评标办法前附表	37

评标办法正文	45

1. 评标方法	45

2. 评审标准	45

2.1 初步评审标准	45

2.2 分值构成与评分标准	45

3. 评标程序	45

3.1 初步评审	45

3.2 详细评审	46

3.3 投标文件的澄清和补正	46

3.4 评标结果	47

第四章 合同文件	48

水利工程施工监理合同书	48

第一部分  通用合同条款	50

第二部分  专用合同条款	54

第三部分  附件	57

第四部分  履约担保格式	59

第五章  监理规范	60

第六章 技术文件	62

第七章 投标文件格式	63

目    录	65

一、投标函	66

二、法定代表人身份证明	67

二、授权委托书	68

三、联合体协议书（如有联合体）	69

四、投标保证金	70

五、投标报价计算书	71

5.1 投标报价组成	71

5.2 正常监理服务酬金投标报价汇总表	71

5.3 报价组成计算	72

六、监理大纲	74

七、资格审查资料	75

（一） 投标人基本情况	76

1-1 投标人基本情况表	76

1-2 拟投入监理人员情况汇总表	77

1-3 监理人员工作计划安排表	78

1-4 拟投入的总监理工程师简历表	79

1-5 拟投入的总监理工程师月驻现场工作时间承诺书	80

1-6 拟投入的副总监理工程师简历表（如有）	81

1-7 拟投入的专业监理工程师简历表	82

1-8 拟投入的监理员简历表	83

1-9 拟投入的监理检测仪器及办公设备	84

1-10 主要监理人员的备用人员情况表	85

（二） 近3年财务状况	86

2-1 近3年财务状况表	86

（三） 近5年承接过同等级同类工程监理情况	87

3-1 近5年承接过同等级同类工程监理情况表	87

（四） 近5年承接过同等级其它水利项目监理情况	88

4-1 近5年承接过同等级其它水利项目监理情况表	88

（五）企业信用信誉情况	89

5-1 企业信誉情况表	89

5-2 近3年发生的诉讼和仲裁情况表	90

5-3 近3年投标人监理项目获奖情况表	91

5-4 水利市场信用、重合同守信用情况表	92

5-5行贿犯罪档案查询结果	93

八、其他材料	94

# 第一章 招标公告

（项目名称）    施工监理招标公告

招标编号：

1.招标条件

本招标项目                  （项目名称）已由               （项目批准机关名称）以           （批文名称及编号）批准建设，建设资金来自             （资金来源），招标人为             ，招标代理机构为             。项目已具备招标条件，现对本项目施工监理进行公开招标。

2.项目概况与监理招标的范围

（说明本次招标项目的建设地点、规模、监理服务期、工程概算投资、招标范围、标段划分等）。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备             资质，        （同等级同类工程描述）业绩；总监理工程师须取得全国水利工程建设总监理工程师岗位证书和         专业监理工程师资格证书，并在人员、资金、信誉等方面具有承担本标段施工监理的能力。

3.2 本次招标            （接受/不接受）联合体投标。 联合体投标的，应满足下列要求：                                                  。

3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格审查不合格的投标人，其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，应当在湖北省公共资源电子交易平台（以下简称“省电子交易平台”）进行网员注册，并领取CA数字证书。具体操作参见《湖北公共资源交易信息网—办事指南—会员网上注册指南》（网址：www.hbggzy.cn）。

4.2 完成网员注册后，请于     年    月    日至     年    月    日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”（网址：www.hbggzy.cn ，下同），明确所投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人完成网上支付和招标文件下载。未按规定从“省电子交易平台”下载招标文件的，其投标将被否决。

4.3 招标文件每套售价    元，售后不退。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件包括电子投标文件（加密电子投标文件和不加密电子投标文件（光盘备份））和纸质投标文件。投标文件递交截止时间为     年    月    日    时    分。投标人应当在投标截止时间前，以下列两种方式递交投标文件：

（1）网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”，将加密电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人“省电子交易平台”将拒收。

（2）现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将不加密电子投标文件（光盘备份）与纸质投标文件，按照招标文件要求分别密封和加写标记后，递交至 武汉市武昌区中北路252号普提金商务中心A座     楼 湖北省公共资源交易中心     号开标厅。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。

5.2 根据本章第5.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在           （发布公告的媒介名称）上发布。

7.联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

年      月     日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名 称：同招标公告，下同 地 址： 联系人： 电 话： |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名 称：同招标公告，下同 地 址： 联系人： 电 话： |
| 1.1.3 | 项目名称 |  |
| 1.1.4 | 建设地点 |  |
| 1.1.5 | 现场管理机构 |  |
| 1.1.6 | 设计人 |  |
| 1.1.7 | 代建人 |  |
| 1.1.8 | 工程概算投资额 | 工程概算投资额： 其中： 建安工程费 、设备购置费 、联合试运转费 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |
| 1.3.2 | 监理服务期 | 总服务期 天，自 年 月 日至 年 月 日 |
| 1.4.1 | 投标人的资格 | 1.资质要求：见本章附表 2.财务要求：见本章附表 3.业绩要求：见本章附表且与招标公告要求一致 4.信誉要求：见本章附表 5.总监理工程师资格：见本章附表 6.其他要求：见本章附表 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | □不接受； □接 受，应满足下列条件： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □不组织； □组 织，踏勘时间： ， 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | □不召开； □召 开，召开时间： ， 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 召开投标预备会之日 日前 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 □允 许，分包要求： |
| 2.2.1 | 投标人要求 澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日 日前 |
| 3.1.1（8） | 构成投标文件的其他材料 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起 天内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金的递交 | 1.递交截止时间（到账时间）： 同本标段投标截止时间。 2.递交方式及金额： 必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号（不接受银行保函、第三方担保、现钞交纳及支票等方式递交的投标保证金，不支持同城转账）。 多标段投标的，投标人应按下列要求将投标保证金分别汇至各个标段对应的账号。 招标人指定收取投标保证金的帐户信息如下： 标段编号：_____________________ _________； 标段名称：_____________________ _________； 保证金账号：______________________________； 保证金金额：______________________________； 账户名称：湖北省公共资源交易中心 开户银行：中国民生银行武汉分行水果湖支行 3.特别提示 投标保证金收款将以投标人办理会员注册所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与会员注册时的基本账户信息不相符，其汇款将自动退回，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。 汇款成功后，投标人使用CA数字证书登录“湖北省公共资源电子交易平台”（网址：www.hbggzy.cn）会员网上交易系统，进入“保证金缴纳情况查询”可查询相应标段保证金缴纳的情况。 湖北省公共资源交易中心投标保证金管理系统服务咨询电话：027-86629932 |
| 3.4.3 | 退还投标保证金 及利息 | 计息标准：人民银行同期活期存款利率 计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日 退还办法：退还投标保证金及利息的，将按来款渠道以电汇的方式退还（扣除手续费），利息不足以支付退款手续费的，不退还相应利息。 |
| 3.6.6 | 投标文件的份数 | 加密电子投标文件一份； 不加密电子投标文件（光盘备份）一份； 纸质投标文件正本一份副本 份。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时 分 |
| 4.2.2（2） | 投标文件递交地点 | 武汉市武昌区中北路252号 普提金商务中心A座 楼 湖北省公共资源交易中心 开标厅 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 时间：同投标截止时间 地点：同投标文件递交地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 人，其中招标人代表 人，专家 人； 评标专家确定方式：除招标人代表外，其它专家从湖北省评标专家总库水利子库相应专业中随机抽取产生。 |
| 7.5.1 | 履约担保 | 履约担保的形式： 履约担保的金额： |
| 9.5 | 监督部门 | 名 称：湖北省水利厅 地 址：武昌中南路17号 电 话：027-87221682 传 真：027-87221688 邮政编码：430071 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 同等级同类工程 | 同等级同类工程是指： |
| 10.2 | 最高投标限价 | □不设置； □设 置，最高投标限价为： |
| 10.3 | 中标人的投标文件 | 中标后应当提交的纸质投标文件份数： 份 |
| 10.4 | 需要补充的 其他内容 | …… |

备注：对同等级同类工程的说明：

1．同等级同类工程：是指工程类别与招标项目相同，工程等别或工程规模与招标项目相同或超过的水利水电工程。如招标项目为II等大（2）型水库工程，则同等级或以上等级同类项目须为II等大（2）型及以上水库工程。

2. 工程类别在具体项目招标时应按土石坝、砼坝（含水库工程和水电站工程），水闸、泵站、堤防、灌区、隧洞、渡槽、基础处理等类别和级别加以明确。

3．招标人应当在投标人须知前附表中准确描述本招标文件中“同等级同类工程”的定义。

投标人须知正文

1. 总则

- 1.1项目概况

1.1.1 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.7本招标项目代建人：见投标人须知前附表。

1.1.8招标工程投资：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围和监理服务期

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表

1.3.2监理服务期：见投标人须知前附表

- 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工监理的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）总监理工程师资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上水（或住建、或公共资源交易）行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约问题。

1.4.4投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的，共同组成联合体投标的除外。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用CA数字证书登录“省电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将需要招标人澄清的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3 在投标人须知第2.2.2项规定的时间内，招标人对投标人所提问题的澄清将以书面形式通过“省电子交易平台”通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11分包

除投标人须知前附表另有规定外，本招标施工监理不允许分包。

2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同文件

（5）投标文件格式

（6）附件

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“省电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人对招标文件的澄清通过“省电子交易平台”发出，澄清通知发出的时间距投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清通知发出的同时,“省电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登陆平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“省电子交易平台”通知所有购买招标文件的投标人。修改通知发出的时间距投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 修改通知发出的同时，“省电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登陆平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

- 2.4 招标文件的异议

2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“省电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式完成。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标人的投标文件，应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）投标报价计算书；

（6）监理大纲；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括投标人提供正常监理服务所必需的监理人员费、设备和设施的购置及使用费、管理费、利润及税金。

3.2.2 投标报价计算书应包括报价依据、各报价项目计算过程和报价汇总等内容。

3.2.3 除招标人无偿提供的现场工作、生活条件外，投标人为实施监理工作另需的工作、生活设施及相关费用，可在投标报价中单项列报并计入总报价。

3.2.4 监理工作所需的检测试验和检验费用由招标人承担，不计入投标报价。

3.2.5 每标段监理只允许有一个投标报价，任何有选择性的投标报价，其投标将被否决。

3.2.6 投标人可以在投标截止时间前修改投标报价，但应同时提交修改后的投标报价计算书。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3招标人最迟在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1投标人须按招标文件第七章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关监理服务期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 电子投标文件制作

（1）电子投标文件由投标人使用“省电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应从“省电子交易平台”会员诚信库中选择并进行超链接，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

（4）第七章投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）电子投标文件制作完成后，投标人将不加密的电子投标文件复制到一张光盘中，光盘表面粘贴专用的“光盘贴”，并将项目名称、招标编号、投标人名称等信息填写在“光盘贴”上。

（6）电子投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对电子投标文件进行文件加密，形成加密的电子投标文件。

（7）电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.6.4投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入“省电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标。

3.6.5 纸质投标文件制作

（1）纸质投标文件应以已完成的电子投标文件为蓝本，采用A4规格纸张（图表可例外）直接打印。其内容应与电子投标文件内容保持一致。

（2）第七章投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应加盖投标人的单位章和（或）法定代表人的个人印章或签字。

（3）纸质投标文件的正本和副本应分别装订成册，左侧装订，装订方式应牢固，不得采用活页方式装订。纸质投标文件正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.6投标文件包括电子投标文件和纸质投标文件，其中电子投标文件包含加密电子投标文件、不加密电子投标文件（光盘备份），各类投标文件的份数要求见投标人须知前附表。

4．投标

- 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 电子投标文件的加密

加密的电子投标文件应按照本章第3.6.3项要求制作并加密，未按要求加密的电子投标文件，招标人（“省电子交易平台”）将拒收并提示。

4.1.2 不加密的电子投标文件和纸质投标文件的密封和标识

（1）纸质投标文件的正本和副本应合并包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

（2）不加密电子投标文件（光盘备份）单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

（3）上述第（1）、（2）目投标文件的封套上应写明以下内容：

1）招标人的名称；

2）“     项目名称    施工监理投标文件”和“在投标截止时间之前不得开启”字样；

3）投标人的名称，并加盖单位章。（投标人为联合体形式时，应当注明联合体名称，加盖联合体牵头人单位章）

（4）未按本章第4.1.2（1）、（2）目或第4.1.2（3）目要求密封和加写标记的投标文件，招标人将拒收。

- 4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，以下列两种方式递交投标文件：

（1）网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“省电子交易平台”）将拒收。

（2）现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将不加密电子投标文件（光盘备份）与纸质投标文件，按照本章第4.1.2项要求分别密封和加写标记后递交，递交地点见投标人须知前附表。招标人收到投标文件后向投标人出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人将拒收。

4.2.3根据本章第4.1.1项、第4.1.2项、第4.2.1项、第4.2.2项的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第3.6.5（2）目的要求签字和盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人修改投标文件的，应当使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交。其中，对采用现场递交的投标文件在封套上还应标明“修改”字样。对采用网上递交的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.4 投标文件修改时，投标人应对加密的电子投标文件、不加密电子投标文件（光盘备份）与纸质投标文件同时修改，并使三者的内容保持一致，否则造成的后果由投标人自行承担。

4.3.5 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人将于投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时参加。

投标人拟派的项目总监理工程师应当作为投标人代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交二代身份证和法人授权委托书查验，以证明其出席。招标人核实确认并如实记入开标记录。投标人的总监理工程师未参加开标会的，或参加开标会的投标人代表与投标文件中拟派的总监理工程师不一致的，其投标将被否决。

5.1.2 投标人代表还须携带加密电子投标文件的CA数字证书，到开标现场完成投标文件解密工作。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行电子开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况，并由招标人核查投标人代表是否出席开标会并核实其身份；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）对未按照第3.6.6项规定提交全部类型投标文件的投标人，退回其已经递交的投标文件；

（5）投标人在现场解密加密的电子投标文件；

（6）招标人对未成功解密的加密电子投标文件进行退回，对已解密成功的投标文件进行二次解密。

（7）读取所有解密成功的投标文件；

（8）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、总监理工程师姓名及其他内容，唱标人唱标，并记录在案；

（9）招标人代表、唱标人、记录人、监标人、投标人代表等在开标记录表上签字确认；

（10）开标结束。

- 5.3 电子开标的应急措施

5.3.1 电子开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项原因，导致系统无法正常运行，将采取应急措施。

5.3.2 因“省电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密电子投标文件，投标人应当打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单，招标人可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的不加密电子投标文件（光盘备份）进行开标；

因为投标人CA数字证书损坏导致无法正常解密加密电子投标文件的，招标人可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的不加密电子投标文件（光盘备份）进行开标；

招标人导入不加密电子投标文件（光盘备份）开标时，如出现不加密电子投标文件（光盘备份）无法正常读取或者无法正常导入的，该投标视为无效投标。

5.3.3 当出现以下情况时，改用纸质投标文件开标，并以纸质文件正本为准：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4用纸质文件开标时，主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况，并由招标人核查投标人代表是否出席开标会并核实其身份；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开启顺序：按投标文件递交先后逆序进行；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、总监理工程师姓名及其他内容，并记录在案；

（7）招标人代表、唱标人、记录人、监标人、投标人代表等在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3.5 采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

- 5.4 开标异议

5.4.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人当场对异议作出答复，并制作记录。

本处所称异议是指投标人在开标现场对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件密封、唱标内容、开标记录、唱标次序以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.4.2投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。开标工作人员包括监督人员不应在开标现场对相关投标作出有效或者无效的判断。

6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 电子评标及应急措施

（1）采用电子投标文件开标的，评标时按照本章第6.3.1项的规定用电子投标文件在电子评标系统上进行评审。如果电子评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，应当对原有资料及信息作出妥善保密处理，电子评标系统恢复正常之后，重新组织评审。

（2） 采用纸质投标文件开标的，评标时按照本章第6.3.1项的规定用纸质投标文件进行评审。

6.3.3采用加密的电子投标文件进行开标的，以加密的电子投标文件为准进行评审，不加密的电子投标文件和纸质投标文件不作依据；采用不加密的电子投标文件进行开标的，以不加密的电子投标文件为准进行评审，加密的电子投标文件和纸质投标文件不作依据；采用纸质投标文件进行开标的，以纸质投标文件正本为准进行评审，加密的电子投标文件和不加密的电子投标文件不作依据。

7. 合同授予

- 7.1定标方式

评标委员会推荐不超过3名中标候选人，并标明排序，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

- 7.2评标结果公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示内容按鄂公共资源局〔2013〕63号文执行，公示期不少于3个工作日。评标结果公示媒介为湖北公共资源交易信息网（网址：www.hbggzy.cn）。

投标人或者其它利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。异议和答复应当通过“省电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

- 7.3 履约能力的审查（如有）

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 7.4 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 签约合同价的确定原则如下：

开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。

8. 重新招标、不再招标和终止招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）除非已经产生了中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（4）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（5）法律法规规定的其他情形。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（3）招标人预先内定中标人；

（4）其它串通投标行为。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他监理单位；

（2）投标人从其他监理单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在监理现场所设项目管理机构的主要监理人员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

2）与投标人单位有合法的工资关系；

3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.5有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

（2）使用伪造、变造的许可证件；

（3）提供虚假的财务状况或者业绩；

（4）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（5）提供虚假的信用状况；

（6）其他弄虚作假的行为。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第5.4款、第7.2款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省招标投标投诉处理办法》的规定进行。

有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

- 10.1同等级同类工程

本招标文件同等级同类工程的定义：见投标人须知前附表。

- 10.2 最高投标限价

招标人设置的最高投标限价：见投标人须知前附表。投标人投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过最高投标限价的，其投标将被否决。

- 10.3 中标人的投标文件

中标人应当在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件备份。

- 10.4 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容见投标人须知前附表。

## 附表：投标人资质条件、能力和信誉

（项目名称）         施工监理

| 项目 | 要求 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质 条件 | 具备水利部颁发的 专业 级及以上监理资质证书，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。 |  |  |  |  |
| 财务 要求 | 近3个年度年均利润大于0元 |  |  |  |  |
| 业绩 要求 | 近5年内至少独立完成过1 项 （同等级同类工程描述）的监理任务。 |  |  |  |  |
| 信誉 要求 | 1．没有被责令停业； 没有被暂停或取消投标资格（指被招标项目所在地县级及以上建设行政主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）； 财产没有被接管或冻结； 在最近三年内没有骗取中标或严重违约问题。 2．取得中国水利工程协会或湖北省水利厅颁发的有效的 级信用等级证书。 3．投标人及其法定代表人和拟派的总监理工程师没有行贿犯罪记录。 |  |  |  |  |
|  | 监理岗位 |  | 资格要求 | 数量 |  |
| 总监理工程师资 格 | 总监理 工程师 |  | 具备全国水利工程建设总监理工程师岗位证书和 专业监理工程师资格证书，受聘于本单位。 | 1人 |  |
| 其他 要求 | 其他主要监理人员 | 副总监理工程师 | 具备 专业全国水利工程建设监理工程师资格证书，受聘于本单位。 |  |  |
|  |  | 专业监理工程师 | 具备 专业全国水利工程建设监理工程师资格证书，受聘于本单位。 |  |  |
|  |  | 专业监理工程师 | 具备 专业全国水利工程建设监理工程师资格证书，受聘于本单位。 |  |  |
|  |  | 监理员 | 具备 专业全国水利工程建设监理员资格证书，受聘于本单位。 |  |  |
|  |  | 监理员 | 具备 专业全国水利工程建设监理员资格证书，受聘于本单位。 |  |  |

备注：1.总监理工程师资格中的专业监理资格：是指总监理工程师的监理工程师资格证书中载明的专业必须与招标工程施工监理适应。如招标工程内容主要为土建工程施工监理，则设定的专业监理资格应为水工建筑专业。

2.根据《水利工程建设监理人员资格管理办法》（中水协[2007]3号）规定：监理工程师、监理员的监理专业分为水利工程施工、水土保持工程施工、机电及金属结构设备制造、水利工程建设环境保护4类。其中，水利工程施工类设水工建筑、机电设备安装、金属结构设备安装、地质勘察、工程测量5个专业，水土保持工程施工类设水土保持1个专业，机电及金属结构设备制造类设机电设备制造、金属结构设备制造2个专业。

## 附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读          （项目名称）        （标段名称）施工监理招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、………

2、………

………

投标人：                      （盖单位章）

年     月     日

备注:投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

## 附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

经研究，对            （项目名称）         （标段名称）施工监理招标文件，作如下澄清：

1、………

2、………

………

招标人：                      （盖单位章）

年       月     日

备注:招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

## 附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

（投标人名称）：

经研究，对           （项目名称）         （标段名称）施工监理招标文件，作如下修改：

1、………

2、………

………

招标人：                      （盖单位章）

年       月     日

备注:招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

## 附件四：投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证

编号：

| 工程名称 | （项目名称） 标段施工监理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人 |  |  |  |
| 招标代理机构 |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |
| 投标文件递交时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 投标文件递交地点 |  |  |  |
| 密封检查情况 | 是否符合招标文件要求 |  |  |
| 标识检查情况 | 是否符合招标文件要求 |  |  |
| 投标人代表 | （签字） | 日期 |  |
| 招标人代表 | （签字） | 日期 |  |

招标人：        (盖单位章)

备注：现场递交投标文件时使用，本表一式两份，招标人和投标人各留存一份备查。

## 附件五：开标记录表

（项目名称）      （标段名称）施工监理开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分                                            开标结束时间：    年     月      日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标 保证金 | 投标报价 （元） | 监理服务期 （日历天） | 总监理工程师 （姓名） | 投标人法定代表人或其委托代理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标现场需记录的其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：             唱标人：            记录人：            监标人：

备注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

## 附件六：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        （标段名称）施工监理评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. ......

2. ......

......

请将上述问题的澄清于     年   月   日      时前递交至      （详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月      日      时前将原件递交至      （详细地址）。

（项目名称）      （标段名称）施工监理招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：

年       月         日

## 附件七：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

（项目名称）     （标段名称）施工监理评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1. .....

2. .....

.....

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年      月      日

## 附件八：中标通知书

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）      （标段名称）施工监理投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：                       元。

监理服务期：               日历天。

总监理工程师：            （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                （详细地点）与我方签订监理合同，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.5款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：            （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

年      月       日

## 附件九：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

编号：

（未中标人名称）：

我方已接受          （中标人名称）于         （投标日期）所递交的            （项目名称）         （标段名称）施工监理投标文件，确定             （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年     月     日

## 附件十：异议函

异议函

编号：

(招标人名称)：

我方已研究（看到）你方发出的　                 （项目名称）      （标段名称）施工监理招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

1.……

2.……

投标人或利害关系人：　　        　  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签字)

年　　月　　日

备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

## 附件十一：异议答复函

异议答复函

编号：

(投标人或利害关系人名称)：

你方提出的有关　　         　　(项目名称)　　    （标段名称）施工监理招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：

1.……

2.……

……

招标人：                （盖单位章）

年     月     日

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件 | 投标文件能正常打开（采用电子方式评审时） |
|  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件的签署 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3（4）目规定（采用电子方式评审时） 符合第二章“投标人须知”第3.6.5（2）目规定（采用纸质方式评审时） |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
|  |  | 纸质投标文件制作 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.5（3）目规定（采用纸质方式评审时） |
|  |  | 投标文件正、副本份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.6项规定（采用纸质方式评审时） |
|  |  | 招标文件的获取 | 从“省电子交易平台”下载 |
|  |  | 参加开标会 | 符合第二章“投标人须知” 第5.1.1项 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 投标人身份 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形 |
|  |  | 利益冲突 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 监理服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 算术错误修正 | 投标人接受算术错误修正后的报价（如有） |
|  |  | 投标价格 | - 投标函中的大写报价与正常监理服务酬金投标报价汇总表中的总报价一致。 - 投标人投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标报价（如有）未超过本标段最高投标限价。 - 投标报价不低于其成本。 |
| 3.2.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 监理大纲25分； 总监理工程师的素质和能力18分； 资源配置12分； 投标报价16分； 信誉与业绩29分。 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算 | 评标基准价计算按下式确定： C＝ B1+B2+……+Bn−M−Ln−2（n≥5）式中： C—评标基准价（以万元为单位，保留四位小数，小数点后第五位四舍五入）； Bi—投标人的有效报价（i=1，2，…，n）； n—有效报价的投标人个数； M—最高的投标人有效报价； L—最低的投标人有效报价。 有效报价是指初步评审合格、符合招标文件实质性要求的投标文件的投标报价（包括按招标文件要求进行算术修正后的投标报价；评标过程中投标文件被否决的，其投标报价不作为有效报价）。 |
| 2.2.3 |  | 偏差率计算 | 投标人报价−评标基准价评标基准价×100% |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 监理 大纲 | 工程分析 （0～5分） | 按下列标准累计评分： ① 监理范围与目标明确的得1 分；否则大于或等于0且小于1 分之间得分（保留一位小数，下同）。 ② 对影响工程工期、质量、投资的关键问题以及工程的重点和难点分析清楚的得2分；否则大于或等于0且小于2 分之间得分；结合工程特点，对上述问题提出针对性措施、建议合理得当的得2分，否则大于或等于0且小于2分之间得分。 |
|  |  | 质量控制 （0～7分） | 按下列标准累计评分： ① 质量控制内容全面得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ② 质量控制制度健全得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ③ 质量控制措施正确完善得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ④ 旁站监理工作计划具体、部位明确的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ⑤ 工程原材料和中间产品质量检测控制措施可行、跟踪检测和平行检测计划可行、频数符合要求的得2分 ；否则在大于或等于0且小于2分之间得分。 ⑥ 工程质量评定及验收方法和工作流程正确的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 |
|  |  | 进度控制 （0～3分） | ① 进度控制内容全面得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ② 进度控制制度健全得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ③ 进度控制措施正确完善得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分； |
|  |  | 投资控制 （0～2分） | ① 投资控制内容全面得0.5分；否则在大于或等于0且小于0.5分之间得分。 ② 投资控制制度健全得0.5分；否则在大于或等于0且小于0.5分之间得分。 ③ 投资控制措施正确完善得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 |
|  |  | 合同信息管理 和组织协调 （0～3分） | ① 信息管理制度健全、方法正确的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ② 合同管理措施正确、完善的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ③协调建设各方关系的措施可行的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 |
|  |  | 施工安全及文明 施工监理 （0～4分） | ① 施工安全监理的范围和内容明确全面的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ② 施工安全监理制度健全的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ③ 施工安全监理措施正确完善的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 ④ 文明施工监理措施正确完善的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 |
|  |  | 合理化建议 （0～1分） | 具有科学、合理、可行及具体措施的合理化建议的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分。 |
| 2.2.4 (2) | 总监理工程师的素质和能力 | 总监理工程师资格 （0～6分） | ①具有全国水利工程建设总监理工程师岗位证书和具有与招标工程主要专业监理工程师资格证书的得3分；否则得0分； ②具有其他水利专业监理工程师资格证书的每增加一个得1分，最多得3分。 |
|  |  | 总监理工程师 工作经验 （0～6分） | ① 近五年（从投标截止日往前推算，以监理合同为准，下同）担任过同等级及以上等级同类工程（合同额不低于本标段工程最高限价的60%，下同）总监理工程师职务且有业主对其胜任工作评价的,每一个项目得4分（无业主对其胜任工作评价的无效），最高得4分。 ② 近五年承担过与招标项目同等级及以上等级其他水利工程（合同额不低于本标段工程最高限价的60%，下同）总监理工程师职务且有业主对其胜任工作评价的,每一个项目得2分（无业主对其胜任工作评价的无效），最高得2分。 |
|  |  | 总监理工程师 获得奖励 （0～4分） | 按下列标准之一评分： - 近三年（从投标截止日往前推算，下同）总监理工程师获得国家奖励的得3分。 - 近三年总监理工程师获得省级人民政府政府或水利部或中国水利工程协会奖励的得2分。 - 近三年总监理工程师获得省级水行政主管部门或省水利行业相关协会的奖励的得1分。 - 近三年总监理工程师获得其他奖励或没有获奖的得0分。 ⑤ 近三年被省级及以上水行政主管部门或省级及以上水利行业相关协会评为优秀总监理工程师或优秀监理工程师的得1分。 ①—④条不累计积分，按最高分记分。 |
|  |  | 总监理工程师 月驻现场工作时间 （0～2分） | 总监理工程师月驻现场工作时间不少于22天，且有违约处罚(每少1天,愿按日工资的5倍及以上进行处罚)的承诺的得2分；否则得0分。 |
| 2.2.4 (3) | 资源 配置 | 专业监理工程师配备 （0～6分） | 按下列标准累计评分： ① 监理工程师数量及专业配备符合工程建设实际情况的得3分；否则在大于或等于0且小于3分之间得分（保留一位小数，下同）。 ② 监理员搭配合理、数量满足工程建设需要的得2分；否则在大于或等于0且小于2分之间得分。 ③ 近三年被省级及以上水行政主管部门或省级及以上水利行业相关协会评为优秀监理工程师的得1分；没有得0分。 |
|  |  | 监理人员进场 工作计划 （0～2分） | 监理人员进场工作计划满足工程建设需要的得2分；否则在大于或等于0且小于2分之间得分。 |
|  |  | 拟配置的检测 及办公设备 （0～2分） | 检测及办公设备配备齐全且满足工程建设需要的得2分；否则在大于或等于0且小于2分之间得分。 |
|  |  | 随时可调用的 后备资源 （0～2分） | 具有随时可调用的总监理工程师、专业监理工程师和检测及办公设备配备的得2分；否则在大于或等于0且小于2分之间得分。 |
| 2.2.4 (4) | 投标 报价 | 投标报价 （0～16分） | Fi=16−0.5×100×Bi−CC;...........当Bi≤C时;式中: Fi—第i个有效投标文件的投标人的投标报价得分（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）； Bi—第i个有效投标文件的投标人的投标报价（i=1、2、3……n）； C—评标基准价； n—有效投标文件的投标人总计数。 如果有效投标文件的投标报价得分计算后小于或等于0分，则按0分计。 投标报价得分可由评标工作人员计算，在评委对其他详细评审项目评审结束后由评标委员会复核。 |
| 2.2.4 (5) | 信誉与业绩 | 质量体系认证 （0～2分） | 通过ISO质量管理体系认证且开标之日在有效期内的得2分；否则得0分。 |
|  |  | 财务状况 （0～2分） | 按下列标准累计评分： ① 最近三个年度财务审计报告中的年均利润大于本招标评标基准价10%的得1分；否则得0分； ② 上一年度资产负债率（总负债/总资产）小于80%的得1分；否则得0分。 |
|  |  | 监理业绩 （0～12分） | 按下列标准累计评分： ① 近五年（从投标截止日往前推算，以监理合同为准，下同）承接过同等级或以上等级同类项目监理工作的，每一项得3分，最多得6分。 ② 近五年（从投标截止日往前推算，以监理合同为准，下同）承接过同等级或以上等级其它水利项目监理工作的，每一项得2分，最多得6分。 |
|  |  | 获得奖励 （0～6分） | 按下列标准之一评分： - 监理的水利项目近三年（从投标截止日往前推算，下同）获得国家级奖项（不限于水利部门）的得3分。 - 监理的水利项目近三年获得省级奖项（不限于水利部门）的得2分。 - 监理的水利项目近三年没有获得国家级奖项或省级奖项的得0分。 - 监理的水利项目近三年获得国家级文明工地奖的得3分。 ⑤ 监理的水利项目近三年获得省部级文明工地奖的得2分。 ⑥ 监理的水利项目近三年获得厅局级文明工地奖的得1分； ①、②、③项不重复记分，④、⑤、⑥项不重复记分，按高分计算。 |
|  |  | 市场信用 （0～4分） | 按下列标准之一评分： ① 经中国水利工程协会认定为AAA级的得4分。 ② 经中国水利工程协会认定为AA级或经湖北省水利厅认定为AAA级的得3分。 ③ 经中国水利工程协会认定为A级或经湖北省水利厅认定为AA级的得2分。 ④ 经中国水利工程协会认定为B级或经湖北省水利厅认定为A级的得1分。 ⑤ 经中国水利工程协会认定为C级或经湖北省水利厅为B级或C级或无级的得0分。 注：若同时拥有上述两项经认定证书的，以得分高者计分。 |
|  |  | 重合同守信用 （0～2分） | 按下列标准之一评分： ① 近三年（投标截止日往前推算，下同）获得国家工商行政管理部门或省级人民政府或国家工商行政管理部门与国家相关行业协会共同颁发的重合同、守信用证书，且开标之日在有效期内的得2分。 ② 近三年获得省工商行政管理部门或市州级人民政府或省工商行政管理部门与省相关行业协会共同颁发的重合同、守信用证书，且开标之日在有效期内的得1分。 ③ 近三年没有获得本款①或②规定的重合同、守信用证书的得0分。 |
|  |  | 不良行为记录和处罚 （扣分不设下限） | 按下列标准累计扣分，扣分不设下限： ① 投标人或拟任总监理工程师、拟任监理工程师因不良行为受到省级及以上水（或住建、或公共资源交易）行政主管部门的处罚或不良行为记录，投标截止后仍在处罚期限内的，每出现一次扣3分；受到地市（州）级水（或住建、或公共资源交易）行政主管部门的处罚或不良行为记录，投标截止后仍在处罚期限内的，每出现一次扣1.5分。 ② 投标人近三年监理的项目发生过较大生产安全事故的扣3分；发生过一般生产安全事故的扣2分；安全生产工作被地市（州）及以上安全主管部门或水行政主管部门通报批评的，每通报批评一次扣1分。 投标人的不良行为记录及处罚情况，由评标委员会委托招标代理机构查询并提供评标委员会统一讨论认可。 |
|  |  | 投标文件的完整性 （0～1分） | 投标文件无漏页、无错页的得1分；否则在大于或等于0且小于1分之间得分（每一处漏页或错页少得0.5分）。 |

评标办法正文

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）监理大纲：见评标办法前附表；

（2）总监理工程师的素质和能力：见评标办法前附表；

（3）资源配置：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）信誉与业绩：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（2）总监理工程师的素质和能力评分标准：见评标办法前附表；

（3）资源配置评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）信誉与业绩评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对监理大纲计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对总监理工程师的素质和能力计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对资源配置计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对信誉与业绩计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和(即投标人得分=A+B+C+D+E)。

3.2.4投标人的最终得分为所有评标委员会成员的综合评分中去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照投标人的最终得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排列顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同文件

水利工程施工监理合同书

委 托 人：

监 理 人：

合同编号：

合同名称：

依据国家有关法律、法规，  （委托人名称） （以下简称委托人），委托   （监理人名称）  （以下简称监理人）提供  （工程名称）   工程     （监理项目名称）    监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

3、工程等别（级）：

4、工程总投资(人民币，下同)：              万元

5、工期：

二、监理范围

1、监理项目名称：

2、监理项目内容及主要特性参数：

3、监理项目投资：

4、监理阶段：    (施工期、保修期)

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自     年   月   日至      年   月   日。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为（大写）                  元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：             ，岗位证书编号：              。

六、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、中标通知书；

3、投标函

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、监理规范

7、监理大纲；

8、投标报价书；

9、双方确认需进入合同的其他文件。

七、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本    份，委托人执    份，监理人执    份。

委托人：   （盖章）            监理人：  （盖章）

法定代表人：   （签名）        法定代表人： （签名）

或授权代表人：  （签名）       或授权代表人： （签名）

单位地址：                     单位地址：

邮政编码：                     邮政编码：

电    话：                     电    话：

电子信箱：                     电子信箱：

传    真：                     传    真：

开户银行：                     开户银行：

帐    号：                     帐    号：

签订地点：

签订时间：      年   月   日

第一部分   通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

- 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务

第九条 工程建设外部环境的协调工作。

第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条 监督、检查工程施工进度。

第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其   他

第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

第二部分  专用合同条款

监理依据

第三条 本合同的监理依据为：                     。

委托人的权利

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1、                           ；

2、                           ；

3、                           。

监理人的权利

第八条

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1、                        ；

2、                        ；

3、                        。

九、委托人赋予监理人的其他权利：

1、签发工程移交证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

2、签发保修责任终止证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

3、                。

委托人的义务

第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件        天；紧急事项_______________天；变更文件_______________天。

第十三条 委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 提供时间 | 交还时间 | 管理要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活、办公用房 … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公设施、设备 … … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检验、测试设备 … … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 交通工具 … … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通讯设施 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他（水、电等） |  |  |  |  |  |  |

监理人的义务

第二十条  监理服务内容：（参照附件，由双方协商确定）。

第二十一条 监理人应当在本合同生效后    天内组建监理机构，并进驻现场。

第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：                    。

需旁站监理的关键工序是：                         。

第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收：              。

第三十一条 在本合同终止后     天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：

一、支付时间为：                     。

二、支付方式为：_____________________。

第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：

一、计取方法为：                     。

二、支付方式为：                     。

三、支付时间为：                     。

违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：                          。

第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：                                。

第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：                    。

争议的解决

第四十三条 争议调解、仲裁机构：

一、争议调解机构为：                           。

二、仲裁机构为：                           。

其  他

第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：_______________。

第三部分   附件

本合同监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）

(一)设计方面

1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

(二)采购方面

1、协助委托人进行采购招标。

2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3、其他相关业务。

(三)施工方面

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关工作。

第四部分 履约担保格式

履约担保

（委托人名称）：

鉴于                （委托人名称，以下简称“委托人”）接受       （监理人名称）（以下称“监理人”）于    年   月   日参加         （项目名称）          标段监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至          之日止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 委托人和监理人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

# 第五章  监理规范

监理规范

监理规范包括《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）和本工程专用的《项目监理规范》（如有），监理规范为本工程监理合同的重要组成部分。

1. 本项目执行《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014），该规范是中华人民共和国水利行业标准，水利部以“2014年第60号公告”发布，由中国水利水电出版社出版。投标人自备，招标人不提供。

2. 《项目监理规范》由招标人根据工程的实际情况，在《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）的基础上编制，《项目监理规范》不得与国家及有关部门的法规、规章、标准、规范等矛盾。

凡《项目监理规范》与《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）对同一章节的内容、要求和规定有不一致的，以《项目监理规范》为准；《项目监理规范》未列入的，仍按《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）执行。

附《项目监理规范》：

# 第六章 技术文件

技术文件由招标人提供，主要内容包括（但不限于）：

1、工程概况；

2、工程地质资料；

3、水文、气象条件；

4、主要工程技术参数、工程量；

5、施工总布置；

6、施工总进度计划；

7、技术要求及必要的附图。

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）           施工监理

投  标  文  件

招标编号:

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书（如有联合体）

四、投标保证金

五、投标报价计算书

六、监理大纲

七、资格审查资料

八、其他材料

一、投标函

（招标人名称）

1．我方已仔细研究了    （招标工程名称） (合同编号：         )监理招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____________________元（RMB￥            ）元的投标总报价，监理服务期       日历天，承担并完成招标文件规定的全部监理工作。

2．我方拟派的总监理工程师：   （姓名）   ，岗位证书编号：           。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销本投标文件。

4．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部监理任务。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7、                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人(或授权代表人)：         （签字）

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：

职务：             系                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

日  期：        年    月    日

二、授权委托书

致：  （招标人全称）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：1. 法人代表人身份证明

2．委托代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

备注: 电子投标文件的授权委托书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该委托书的电子扫描件。

三、联合体协议书（如有联合体）

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      标段施工监理投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.电子投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。

四、投标保证金

附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证的复印件。

五、投标报价计算书

5.1 投标报价组成

投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程正常监理服务所需费用，包括监理人员费、设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金。投标人应按上述五项分项计算列报，汇总计入投标报价。

5.2 正常监理服务酬金投标报价汇总表

正常监理服务酬金投标报价汇总表

| 项号 | 项目 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 监理人员费 |  |  |
| B | 设施设备购置和使用费 |  |  |
| C | 管理费 |  |  |
| D | 利润 |  |  |
| E | 税金 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人(或授权代表人)：         （签字）

日  期：      年   月   日

5.3 报价组成计算

监理人员费计算表

| 序号 | 人员类别 | 人月数 | 费用标准 （元/人月） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |
| 2 | 副总监理工程师 |  |  |  |
| 3 | 监理工程师 |  |  |  |
| 4 | 监理员 |  |  |  |
| 5 | 辅助人员 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人(或授权代表人)：         （签字）

日  期：      年   月   日

设施设备购置和使用费计算表

| 序号 | 设施设备名称 | 规格 | 数量 | 购置费 （或折旧费） | 运行费用 | 金额（元） （小计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公生活设施 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 通信设施 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 交通工具 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其它 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人(或授权代表人)：         （签字）

日  期：      年   月   日

六、监理大纲

投标人应针对本招标项目编制监理大纲，作为其实施本招标项目监理工作的方案文件。如投标人中标，在此大纲基础上补充完善，编制监理规划，监理规划报委托人批准后实施。

投标人的监理大纲至少应包括下列内容：

1.总则。包括工程项目基本情况；工程项目主要目标；工程项目组织；监理工程范围和内容；监理主要依据；监理组织；监理工作基本程序；监理工作主要制度；监理人员守则和奖惩制度；影响工程工期、质量、投资的关键问题以及工程的重点和难点分析；针对性的措施和建议。

2.工程质量控制。包括质量控制的内容；质量控制的制度；质量控制的措施。

3.工程进度控制。包括进度控制的内容；进度控制的制度；进度控制的措施。

4.工程资金控制。包括资金控制的内容；资金控制的制度；资金控制的措施。

5.合同管理、信息管理和组织协调。其中，合同管理的其他工作包括变更的处理程序和监理工作方法；违约事件的处理程序和监理工作方法；索赔的处理程序和监理工作方法；分包管理的监理工作内容；担保及保险的监理工作。信息管理工作包括信息管理程序、制度及人员岗位职责；文档清单、编码及格式；计算机辅助管理系统；文件资料预立案和归档管理。组织协调工作包括协调工作的主要内容；协调工作的原则与方法。

6. 施工安全及文明施工监理。包括施工安全监理的范围和内容；施工安全监理的制度；施工安全监理的措施；文明施工监理。

7.合理化建议。

8.其他。工程质量评定与验收监理工作，包括工程质量评定；工程验收。缺陷责任期监理工作，包括缺陷责任期的监理内容；缺陷责任期的监理措施。监理设施，包括制定现场监理办公和生活设施计划；制定现场交通、通信、办公和生活设施使用管理制度。监理实施细则编制计划，包括监理实施细则文件清单；监理实施细则编制工作计划。

七、资格审查资料

（一） 投标人基本情况

1-1 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 法人营业 执照证号 |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  | 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |
| 单位 总人数 （人） |  | 其 中 | 总监理工程师（人） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |
|  |  |  | 监理工程师 （人） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |
|  |  |  | 其 他 （人） |  |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联单位 |  | 与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在控股与被控股关系的单位： 与本单位存在管理与被管理关系的单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 本表后应附法人营业执照副本、资质证书副本、质量管理体系认证证书等材料的复印件。

2．以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

1-2 拟投入监理人员情况汇总表

- （项目名称）          （标段名称）施工监理

| 序号 | 拟任岗位职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事监理工作年限 | 总监理工程师岗位证书编号 | 监理工程师 资格证书编号 | 监理员资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表后附所列监理人员与监理单位签订的劳动合同和社会保险凭证。社会保险应由用人监理单位或其控股单位在工商注册所在地缴纳；属控股单位缴纳的，需同时提供控股单位人事部门出具其为该单位正式员工的证明文件；属退休人员的，可只提供意外伤害保险凭证；退休人员年龄未超过60周岁的，需提供退休证明；退休人员年龄超过60周岁的，需提供身份证复印件;

1-3 监理人员工作计划安排表

- （项目名称）          （标段名称）施工监理

| 序号 | 拟任岗位职务 | 姓名 | 驻场时间（月） | 监理人员投入安排（共 个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月应在工地的监理人员合计（人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：按照拟投入本工程现场监理人员的计划在岗安排据实填报。在岗时间为：进场时间为当月第一日；在岗表示为“ — ”。

1-4 拟投入的总监理工程师简历表

- （项目名称）          （标段名称）施工监理

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 工作年限 |  |  | 从事监理 工作年限 |  | 拟在本工程中任职 |  |
| 监理专业 |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师岗位证书编号 监理工程师资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经验 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 近五年担任过同等级同类工程 总监理工程师的项目名称 |  |  | 委托人及联系电话 |  |
| 时 间 |  | 近五年担任过同等级其他水利工程 总监理工程师的项目名称 |  |  | 委托人及联系电话 |  |
| 近三年总监理工程师获得奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 获奖日期 |  | 颁奖单位 |  |  | 获奖名称 |  |

备注：1.总监理工程师的证明资料按下列顺序附后，总监理工程师岗位证书、监理工程师资格证书、身份证、职称证书、学历证书的复印件。

2. 担任过同等级同类工程或其他水利工程总监理工程师的证明资料应分别附中标通知书（如有）、监理合同、业主对其胜任工作评价等证明材料的复印件，以合同签订时间为准。

3. 总监理工程师表彰的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的复印件。以表彰时间为准。

4. 近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2015年9月1日，则近3年是指2012年9月1日至2015年8月31日。近5年同理。

1-5 拟投入的总监理工程师月驻现场工作时间承诺书

________________（招标人名称）：

我方拟参加____________（项目名称）________（标段名称）施工监理投标。现就有关事宜承诺如下：

（1）我方承诺，若中标，我方拟派的总监理工程师每月驻现场工作时间不少于        天。委托人有权对我方总监理工程师到位及驻场工作情况进行考核，若发现我方总监理工程师月驻场工作时间不能满足      天的规定且未事先得到委托人的同意时，其月驻场时间每少1天，我方愿意向委托人按       元/日的标准支付违约金，贵方有权将该违约金从按本合同应付或将会付给我方的款项中直接扣除。

（2）我方承诺，若上述承诺违约金高于招标文件第四章“专用合同条款”的约定，则按本承诺执行；若上述承诺违约金低于专用合同条款的约定则按专用合同条款执行。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束力。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

备注：投标人签署的“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。

1-6 拟投入的副总监理工程师简历表（如有）

- （项目名称）          （标段名称）施工监理

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 工作年限 |  |  | 从事监理 工作年限 |  | 拟在本工程中任职 |  |
| 监理专业 |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年监理工程师获得奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 获奖日期 |  | 颁奖单位 |  |  | 获奖名称 |  |

备注：1.副总监理工程师的证明资料按下列顺序附后，监理工程师资格证书、身份证、职称证书、学历证书的复印件。

2.监理工程师表彰的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的复印件。以表彰时间为准。

3.近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2015年9月1日，则近3年是指2012年9月1日至2015年8月31日。

1-7 拟投入的专业监理工程师简历表

- （项目名称）          （标段名称）施工监理

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 工作年限 |  |  | 从事监理 工作年限 |  | 拟在本工程中任职 |  |
| 监理专业 |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年监理工程师获得奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 获奖日期 |  | 颁奖单位 |  |  | 获奖名称 |  |

备注：1.专业监理工程师的证明资料按下列顺序附后，监理工程师资格证书、身份证、职称证书、学历证书的复印件。

2.监理工程师表彰的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的复印件。以表彰时间为准。

3.近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2015年9月1日，则近3年是指2012年9月1日至2015年8月31日。

4每张表格只填写一个人，并标明序号。

1-8 拟投入的监理员简历表

- （项目名称）          （标段名称）施工监理

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学 历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  | 所学专业 |  |  |
| 工作年限 |  | 从事监理 工作年限 |  | 拟在本工程中任职 |  |
| 监理专业 |  |  |  |  |  |
| 监理员资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩 |  |  |  |  |  |

备注：1.监理员的证明资料按下列顺序附后，监理员资格证书、身份证、职称证书、学历证书的复印件。

2.每张表格只填写一个人，并标明序号。

1-9 拟投入的监理检测仪器及办公设备

- （项目名称）          （标段名称）施工监理

| 检测仪器及 办公设备名称 |  | 型号、规格 | 数量 |  |  |  | 设备 寿命（年） | 已使用年限（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：除拟投入的监理检测仪器及办公设备外，作为随时可调用的监理检测仪器及办公设备后备资源，应在本表中填报，并在本表备注栏中标注“备用”字样。

1-10 主要监理人员的备用人员情况表

- （项目名称）          （标段名称）施工监理

| 序号 | 备用岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 从事监理工作年限 | 岗位证书编号资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：按备用人员的排列顺序，依序附下列证明资料总监理工程师岗位证书、监理工程师资格证书、监理员资格证书的复印件。

（二） 近3年财务状况

2-1 近3年财务状况表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 | 近3年平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  | - |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  | - |
| 1、净资产收益率 |  |  |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 |  |  |  |  |  |
| 3、主营业务利润 |  |  |  |  |  |
| 4、资产负债率 |  |  |  |  |  |
| 5、流动比率 |  |  |  |  |  |
| 6、速动比率 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：1.本表后应附近3个年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

投标截止日如在6月30日以前，则近3年是指上上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2015年6月30日，近3年是指2011年度、2013年度、2013年度。

投标截止日如在6月30日以后，则近3年是指上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2015年7月1日，近3年是指2012年度、2013年度、2014年度。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的

数据为准。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（三） 近5年承接过同等级同类工程监理情况

3-1 近5年承接过同等级同类工程监理情况表

| 序号 | 工程名称 | 工程等别（级） | 监理工程投资 （万元） | 委托人 | 监理范围 | 总监理 工程师 | 监理人员数量 | 监理服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.本表应按同等级同类项目排列顺序，依序附相应工程项目的中标通知书（如有）、监理合同书、工程接收证书（发包人评价意见）等证明材料的复印件，否则该项无效；

2.近5年是指从投标截止日往前推算的5年，如投标截止日为2015年9月1日，则近5年是指2010年9月1日至2015年8月31日。以合同签订时间为准。

3.如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本表。

（四） 近5年承接过同等级其它水利项目监理情况

4-1 近5年承接过同等级其它水利项目监理情况表

| 序号 | 工程名称 | 工程等别（级） | 监理工程投资 （万元） | 委托人 | 监理范围 | 总监理 工程师 | 监理人员数量 | 监理服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.本表应按同等级同类项目排列顺序，依序附相应工程项目的中标通知书（如有）、监理合同书、工程接收证书（委托人评价意见）等证明材料的复印件，否则该项无效；

2.近5年是指从投标截止日往前推算的5年，如投标截止日为2015年9月1日，则近5年是指2010年9月1日至2015年8月31日。以合同签订时间为准。

3.如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本表。

（五）企业信用信誉情况

5-1 企业信誉情况表

投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出说明。 例如： 信誉声明 （招标人名称）： 我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。 （1）被责令停业； （2）被暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上水（或住建、或公共资源交易）行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）； （3）财产被接管或冻结； （4）在最近三年内有骗取中标或严重违约问题。 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 投 标 人： （盖单位章） 法定代表人(或授权代表人)： （签字） 日 期： 年 月 日

备注：如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本表。

5-2 近3年发生的诉讼和仲裁情况表

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉 讼 情 况 |  |  |  |  |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |

备注：1.近3年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行监理合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的复印件。

2. 近3年是指从投标截止日往前推算3年，例如投标截止日为2015年9月1日，则近3年是指2012年9月1日至2015年8月31日。以仲裁裁决或判决书时间为准。

3.如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本表。

5-3 近3年投标人监理项目获奖情况表

| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. 本表后应附颁奖机构颁发的获奖证书和（或）表彰文件、中标通知书（如有）、监理合同书、工程接收证书（委托人评价意见）等证明材料的的复印件。

2. 近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2015年3月5日，则近3年是指2012年3月5日至2015年3月4日，下同。以表彰文件、获奖证书的时间为准。

5-4 水利市场信用、重合同守信用情况表

|  | 水利建设市场主体信用情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 信用评价等级 | 颁证日期 | 颁证单位 |
| 近3年重合同守信用情况 |  |  |  |
|  | 证书名称 | 颁证日期 | 颁证（部门）单位 |

备注：本表后应附水利建设市场主体信用等级证书、重合同守信用证书的复印件。

5-5行贿犯罪档案查询结果

备注：1. 投标人根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》（高检发预字[2013]2号）的规定，自行到人民检察院申请查询本单位以及法定代表人和拟派的总监理工程师有无行贿犯罪记录，并将有效的《行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员及相关人员进行查询。

八、其他材料